嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學
承攬工程(材料)合約書
年 月 日
工 程材料 名 稱					施 工 地 點
承 包 總 價		新台幣： 大寫數字 萬元整 (小寫數字) 元整
工 程 範 圍 / 材 料 規 格		依標單內容與現場情況施工。
付 款 辦 法		完工驗收合格後，一次付清。有保固金在加寫保固金額
工 程 期 限		年 月 日			逾 期 罰 款				逾期每日罰款新台幣1/1000 元整
保 固 期 限		自本校最後複檢之日起 12個月內為工程保固期			簽 約 日 期				民國 年 月 日
承 攬 附 件		➀標單 頁 ➁施工圖及說明 張
承攬條款	(01)訂約後俟本校通知即可開工，除颱風暴雨外，陰天小雨不得藉故停工。 / (02)工程發包總價，除註明以總價計算外，均應候竣工後按驗收之實做數量，照本承攬所付估價單內所列單價計算之。 / (03)本承攬自簽訂後，不論中途工價物價漲落，均不調整。 / (04)本工程所須各項材料機具，除註明由本校供給者外，餘概由承攬人自備。 / (05)所有本校供給之料具一經點交承攬人簽收後，即應負保管之全責。如有損壞遺失，不論具有何種理由，應如數賠償不得推諉。 / (06)本工程須按照本校所發圖樣及說明書，認真施工，不得偷工減料。凡有未經明示之處，承攬人應隨時詢問本校監督人員指示辦理，不得違背，並不得藉詞推諉或申請加價。 / (07)本校對於本工程原定計畫，有隨時變更之權。其變更部份之工程數量，按照本估價單內之單價計算增減之。 / (08)承攬人如有下列情事之一，本校得取消其承攬。所有本校因此蒙受之一切損失，概由承攬人負責賠償： / ❶承攬人將承包工程轉包給他人者。 / ❷承攬人如逾期開工，或開工後進行遲緩難如期完工者。 / ❸承攬負責人失蹤或身故者。 / ➍承攬人不聽指示或偷工減料情事者。 / ❺承攬人被宣告破產，或受徒刑處分，而不能履行承攬義務者。 / (09)承攬人應派負責人員，常駐在工作地點，其負責人並得經本校認可，主持工程施工，對於工人之安全及衛生，應負完全責任，如有疾病死傷等情事，均由承攬人自行處理與本校無關。承攬人如疏忽工程或任意延遲，本校得代為僱工，承攬人應善予合作，其工款由承攬人負責。 / (10)工程完竣，應清除廢棄材料垃圾，整理清潔，經本校工地人員認可。 / (11)承攬人應覓一般實情舖保，作為保證人，凡承攬人有不能履行其應負義務，或無力賠償款項時，保證人應負一切全責，如有糾紛，並應放棄先訴抗辯權。 / (12)本工程經本校最後複檢之日起，在保固期內，確因工程不良發生損壞時，應由承攬人修理，不另給費。 / (13)承攬人及附件自簽訂之日起發生效力，至工程保固期滿，失其效力。 / (14)承攬工程合約印花稅由承攬商負擔。 / (15)本承攬單共繕寫正本二份、副本一份，承攬人收執正本一份，餘正副本由本校存查。 / (16)施工廠商及人員禁止於校園內吸菸，違者依菸害防制法，處以罰緩。 / (17)校園內作業前及工作時勿飲用酒精飲料，違者依規定處以罰緩。 / (18)本校禁止使用紅火蟻發生區域的植栽、種苗、草皮、栽培介質、土石方及建材等產品。
承攬人	商號			保證人	商號
	負責人				負責人
	住址				住址
總 / 務 / 單 / 位 / 年 月 日			營 / 繕 / 單 / 位 / 年 月 日			備註